Une image contenant texte, Police, logo, Graphique

Description générée automatiquementUne image contenant conception

Description générée automatiquementUne image contenant texte, Police, logo, symbole

Description générée automatiquement

Rapport de gestion de projet :

Partie développement / programmation

Site de gestion d’un zoo « Zootech Park »

Haas Corp

Equipe :

* Gouedar Pierre – « Scrum-Master / Développeur »
* Haas Benjamin - « Développeur »
* Lawson Marc-Aurel - « Développeur »
* Le Gros Antoine - « Développeur »
* Titeux Gabriel - « Développeur »

# Initialisation :

## Langages et Framework :

* PHP Symfony
* Twig
* CSS

## Logiciel de développement

* PowerAMC
* Modelio
* PhpStorm

## Communication

* Discord (appel vocal pour les dailies et réunion hebdomadaire)
* Microsoft Planner (planning / tâches à faire)

Difficultés des tâches :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| + Facile | ++ Intermédiaire | +++ Difficile | ++++ Très difficile |

Pastilles des développeurs :

Gouedar Pierre

Haas Benjamin

Lawson Marc-Aurel

Le Gros Antoine

Titeux Gabriel

# Sprint 1 : Démarrage du projet (9/11/2023 – 16/11/2023)

Objectif du sprint : ce sprint vise a préparer le projet afin de faciliter le développement des développeurs mais aussi a corriger d’éventuels problèmes dans le rapport d’analyse.

## Liste des taches :

* Initialisation du projet Symfony +
* Création du rapport de projet + documentation du premier sprint +
* Adaptation du MCD en MPD ++
* Finalisation du MCD +
* Corriger les erreurs du MCD issu du rapport d’analyse
* Diviser en taches les différentes fonctionnalités du cahier des charges +++
* Diviser les fonctionnalités du cahier des charges en différentes taches pour les sprints suivants

Réunion sprint 1 :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A faire | En cours | « Merge Request » | Revue de code | Fini |
| Initialisation du projet Symfony |  |  |  |  |
| Création du rapport de projet et documentation du premier sprint |  |  |  |  |
| Finalisation du MCD |  |  |  |  |
| Adaptation du MCD en MPD |  |  |  |  |
| Diviser en taches les fonctionnalités du cahier des charges |  |  |  |  |

Résumé de la réunion :

Première réunion, l’équipe de développeur ont décidé des taches à faire pour le premier sprint et se les ont assignés.

Mêlé 1 10/11 :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A faire | En cours | « Merge Request » | Revue de code | Fini |
|  | Initialisation du projet Symfony |  |  |  |
|  | Création du rapport de projet et documentation du premier sprint |  |  |  |
|  | Finalisation du MCD |  |  |  |
|  | Adaptation du MCD en MPD |  |  |  |
| Diviser en taches les fonctionnalités du cahier des charges |  |  |  |  |

Résumé de la mêlé 1 :

Tous les développeurs ont commencé une tache.

Gabriel a commencé l’initialisation du projet Symfony,

Antoine a créé le rapport de projet et l’a partagé avec les autres membres de son équipe,

Pierre a commencé la finalisation du MCD,

Benjamin et Marc-Aurel ont commencé l’adaptation du MCD en MPD.

Mêlé 2 11/11 :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A faire | En cours | « Merge Request » | Revue de code | Fini |
|  | Initialisation du projet Symfony |  |  |  |
|  | Création du rapport de projet et documentation du premier sprint |  |  |  |
|  |  | Finalisation du MCD |  |  |
|  |  | Adaptation du MCD en MPD |  |  |
|  | Diviser en taches les fonctionnalités du cahier des charges |  |  |  |

Résumé de la mêlé 2 :

Tous les développeurs ont continué leur(s) tache(s).

Gabriel continue l’initialisation du projet Symfony en faisant la mise en place de Symfony et des packages composer,

Antoine et Pierre ont commencé la division en taches des fonctionnalités du cahier des charges,

Pierre a « merge request » sa branche sur la tache de la finalisation du MCD.

Benjamin et Marc-Aurel, continue l’adaptation du MCD en MPD.

Mêlé 2 12/11 :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A faire | En cours | « Merge Request » | Revue de code | Fini |
|  |  | Initialisation du projet Symfony |  |  |
|  | Création du rapport de projet et documentation du premier sprint |  |  |  |
|  |  | Finalisation du MCD |  |  |
|  |  | Adaptation du MCD en MPD |  |  |
|  | Diviser en taches les fonctionnalités du cahier des charges |  |  |  |

Résumé de la mêlé 3 :

Tous les développeurs ont continué leur(s) tache(s).

Gabriel a « merge request » sa branche sur l’initialisation du projet Symfony,

Antoine et Pierre ont continué la division en taches des fonctionnalités du cahier des charges,

Benjamin et Marc-Aurel, ont « merge request » sa branche sur la tache de l’adaptation du MCD en MPD.

Mêlé 4 13/11 :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A faire | En cours | « Merge Request » | Revue de code | Fini |
|  |  |  | Initialisation du projet Symfony |  |
|  | Création du rapport de projet et documentation du premier sprint |  |  |  |
|  |  |  | Finalisation du MCD |  |
|  |  |  | Adaptation du MCD en MPD |  |
|  | Diviser en taches les fonctionnalités du cahier des charges |  |  |  |

Résumé de la mêlé 4 :

Tous les développeurs ont continué leur(s) tache(s).

Les membres de l’équipe ont fait la revue de code des branches en attente et les ont approuvés.

Antoine et Pierre continue la division en tâches des fonctionnalités du cahier des charges,

Antoine a continué le rapport de projet avec la documentation du premier sprint.

Mêlé 5 14/11 :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A faire | En cours | « Merge Request » | Revue de code | Fini |
|  |  |  |  | Initialisation du projet Symfony |
|  | Création du rapport de projet et documentation du premier sprint |  |  |  |
|  |  |  |  | Finalisation du MCD |
|  |  |  |  | Adaptation du MCD en MPD |
|  | Diviser en taches les fonctionnalités du cahier des charges |  |  |  |

Résumé de la mêlé 5 :

Tous les développeurs ont continué leur(s) tache(s).

Antoine Pierre ont continué la division des taches a terminé le rapport de projet avec la documentation du premier sprint.

Les autres membres de l’équipe ont rejoint la tache de la division des taches.

Mêlé 6 15/11 :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A faire | En cours | « Merge Request » | Revue de code | Fini |
|  |  |  |  | Initialisation du projet Symfony |
|  | Création du rapport de projet et documentation du premier sprint |  |  |  |
|  |  |  |  | Finalisation du MCD |
|  |  |  |  | Adaptation du MCD en MPD |
|  |  |  |  | Diviser en taches les fonctionnalités du cahier des charges |

Résumé de la mêlé 6 :

Tous les développeurs ont continué leur(s) tache(s).

Les membres de l’équipe continuent de faire la division des taches.

Mêlé 7 17/11 :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A faire | En cours | « Merge Request » | Revue de code | Fini |
|  |  |  |  | Initialisation du projet Symfony |
|  |  | Création du rapport de projet et documentation du premier sprint |  |  |
|  |  |  |  | Finalisation du MCD |
|  |  |  |  | Adaptation du MCD en MPD |
|  |  |  |  | Diviser en taches les fonctionnalités du cahier des charges |

Résumé de la mêlé 7 :

Tous les développeurs ont fini leurs taches

Antoine a fini de faire le rapport du sprint 1 et l’a « merge request ».