Une image contenant texte, Police, logo, Graphique

Description générée automatiquementUne image contenant conception

Description générée automatiquementUne image contenant texte, Police, logo, symbole

Description générée automatiquement

Rapport de gestion de projet :

Partie développement / programmation

Site de gestion d’un zoo « Zootech Park »

Haas Corp

Equipe :

* Gouedar Pierre – « Scrum-Master / Développeur »
* Haas Benjamin - « Développeur »
* Lawson Marc-Aurel - « Développeur »
* Le Gros Antoine - « Développeur »
* Titeux Gabriel - « Développeur »

# Initialisation :

## Langages et Framework :

* PHP Symfony
* Twig
* CSS

## Logiciel de développement

* PowerAMC
* Modelio
* PhpStorm

## Communication

* Discord (appel vocal pour les dailies et réunion hebdomadaire)
* Microsoft Planner (planning / tâches à faire)

Difficultés des tâches :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| + Facile | ++ Intermédiaire | +++ Difficile | ++++ Très difficile |

Pastilles des développeurs :

Gouedar Pierre

Haas Benjamin

Lawson Marc-Aurel

Le Gros Antoine

Titeux Gabriel

# Sprint 1 : Démarrage du projet (9/11/2023 – 16/11/2023)

Objectif du sprint : ce sprint vise a préparer le projet afin de faciliter le développement des développeurs mais aussi a corriger d’éventuels problèmes dans le rapport d’analyse.

## Liste des taches :

* Initialisation du projet Symfony
* Création du rapport de projet + documentation du premier sprint
* Adaptation du MCD en MPD
* Finalisation du MCD
* Corriger les erreurs du MCD issu du rapport d’analyse
* Diviser en taches les différentes fonctionnalités du cahier des charges
* Diviser les fonctionnalités du cahier des charges en différentes taches pour les sprints suivants

Mêlé 1 :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A faire | En cours | « Merge Request » | Revue de code | Fini |
| Initialisation du projet Symfony |  |  |  |  |
| Création du rapport de projet et documentation du premier sprint |  |  |  |  |
| Finalisation du MCD |  |  |  |  |
| Adaptation du MCD en MPD |  |  |  |  |
| Diviser en taches les fonctionnalités du cahier des charges |  |  |  |  |

Résumé de la mêlé :

Première réunion, l’équipe de développeur ont décidé des taches à faire pour le premier sprint.